설계(프로젝트) 최종보고서

| 교과목명 | 캡스톤디자인 |
| --- | --- |
| 소 속 | 동신대학교 컴퓨터공학과 |
| 팀 명 | Urban Immune System |
| 과제명 | Urban Immune System — 비의료 다중 신호 교차검증 감염병 조기경보 AI |
| 팀 구 성 |  |
| 구 분 | 성명 (학번) |
| 팀 장 | 이경준 |
| 팀 원 | 박진영 / 이우형 / 김나영 / 박정빈 |

| 제 출 일 | 2026년 6월 14일 |
| --- | --- |
| 지도교수 | ○○○ 교수님 |

<제목 차례>

1. 서론 ·················································· 1

가. 개발배경(주제 선정 동기) 및 목표 ············ 1

나. 작품개요 ·········································· 1

다. 선행연구 및 제품 관련 자료 조사 ·············· 1

라. 작품의 목표(개념설계) ·························· 2

마. 작품의 특징 및 기대효과 ························ 2

바. 팀원의 구성 및 역할 분담 ······················ 3

사. 추진기간 ·········································· 4

2. 작품의 설계 ·········································· 4

가. 설계 개요 ········································ 4

나. 상세 설계 ········································ 5

다. 구성도 및 제작도 ································ 5

라. 재료비 산출 및 부품리스트 ······················ 5

마. 개발과정에 활용한 공학도구 ······················ 6

3. 결론 및 향후 과제 ·································· 6

가. 목표구현 정도 평가 ······························ 6

나. 향후 보완점 ······································ 6

다. 향후 과제 ········································ 7

4. 부록 ·················································· 7

가. 참고문헌 ·········································· 7

나. 참고사이트 ········································ 8

1. 서론

가. 개발배경(주제 선정 동기) 및 목표

1) 개발배경(주제 선정 동기)

- 2019년 코로나19 팬데믹 이후 감염병 조기 탐지의 중요성이 부각되었으나, 기존 임상 기반 감시 체계는 확진까지 1~2주의 지연이 발생함

- 병원 방문 전 단계에서 나타나는 시민 행동 데이터(약국 구매·검색 트렌드·하수 바이러스)가 임상 확진보다 선행하는 신호를 포함하고 있음

- 2013년 Google Flu Trends의 과대예측 실패 사례에서 단일 비의료 신호의 한계가 명확히 드러나, 다중 신호 교차검증의 필요성이 제기됨

- 한국 질병관리청(KDCA) 및 지자체 보건당국이 실시간 광역 감염병 감시 도구의 부재로 대응 지연 문제를 겪고 있음

- 공개 API(네이버 쇼핑인사이트·DataLab, KOWAS)와 오픈소스 ML 프레임워크를 활용해 저비용으로 실운영 가능한 PoC 시스템 구축 가능성 검증

2) 개발목표

- 약국 OTC 구매(L1), 하수 바이러스 농도(L2), 검색 트렌드(L3) 3계층 비의료 신호 실시간 수집·정규화 파이프라인 구축

- 17개 시·도 단위로 임상 확진보다 1~3주 선행하는 감염병 조기경보 발령 AI 시스템 개발

- 2-of-3 교차검증 게이트(Gate B) 적용으로 단일 신호 대비 오경보율(FAR) 50% 이상 감소

- XGBoost 앙상블 모델 기반 F1-Score 0.80 이상, FAR 0.30 미만 달성

- Next.js 대시보드 및 RAG 기반 자연어 경보 리포트를 갖춘 B2G 납품 가능 수준의 웹 서비스 구현

나. 작품개요

- Urban Immune System(UIS)은 시민의 비의료 신호 3종을 실시간 융합하여 감염병 유행을 1~3주 앞서 탐지하는 AI 조기경보 시스템

- 약국 의약품 구매(네이버 쇼핑인사이트), 하수 바이러스 농도(질병관리청 KOWAS), 검색 트렌드(네이버 DataLab)를 3계층 신호로 수집

- 수집 신호는 Kafka 스트리밍 → TimescaleDB 하이퍼테이블 저장 → XGBoost 앙상블 실시간 경보 점수 산출의 파이프라인으로 처리

- Gate B 교차검증 규칙: 3개 신호 중 2개 이상 동시 임계값 초과 시에만 경보 발령 → FAR 58.5% 감소 (0.602→0.250)

- 17개 시·도 26주 walk-forward 백테스트 최종 결과: F1=0.907, Recall=0.882, FAR=0.250, Lead Time=6.47주, MCC=0.610, AUPRC=0.973

다. 선행연구 및 제품 관련 자료 조사

- Lee et al. (2023, Nature Comm.): OTC 구매×하수 2계층 융합, 단일 지역 Lead 1~2주 → UIS는 3계층으로 확장, 17개 지역 커버

- KOWAS (2023, 질병관리청): 하수 단독 감시, Lead 2~3주 → UIS는 L1·L3 추가 교차검증으로 FAR 개선

- Macao XGBoost (2024): 다중 신호 XGBoost 앙상블, F1=0.85 → UIS는 Gate B 규칙 + 지역별 임계값 보정으로 F1=0.907 달성

- Google Flu Trends (2013): 검색 트렌드 단독 과대예측 실패 → UIS는 L3 단독 경보 발령 금지 규칙으로 교훈 반영

- Zheng et al. (2024): 중국 2계층 이종 신호 EWS → UIS는 한국 17개 시·도 행정구역 특화 구현으로 차별화

라. 작품(프로젝트)의 목표(개념설계)

- 3계층(L1/L2/L3) 비의료 신호를 독립 수집·Min-Max 정규화(0-100)하여 단일 composite 점수로 융합

- composite 점수 + Gate B 규칙 결합 2단계 경보 시스템: GREEN(composite<30) / YELLOW(30~75) / RED(≥75)

- XGBoost 앙상블(주모델) + TFT 7/14/21일 시계열 예측(보조) + Autoencoder 이상탐지의 3중 ML 파이프라인

- FastAPI REST API(:8001) + Next.js 대시보드 + SSE 실시간 경보 스트림으로 B2G 납품 가능한 웹 서비스 완성

- RAG(검색 증강 생성) 기반 Claude Haiku 자연어 경보 리포트 자동 생성으로 비전문가 보건당국 활용 지원

마. 작품(프로젝트)의 특징 및 기대효과

1) 작품(프로젝트)의 특징

- 3계층 비의료 신호 통합: 임상 데이터 없이 OTC 구매·하수 바이러스·검색 트렌드만으로 조기경보 → 기존 2계층 선행연구 대비 신호 다양성 확보

- Gate B 교차검증 규칙: 2-of-3 신호 동시 초과 시에만 경보 발령 → FAR 58.5% 감소(0.602→0.250), Recall −2.4%의 최적 trade-off

- 지역별 임계값 차등 보정: 약신호 지역(충북·대구·경북) 별도 임계값 설정으로 알고리즘 수정 없이 recall 향상 (충북 0.529→0.941)

- RAG 자연어 리포트: Qdrant 벡터 검색 + Claude Haiku로 경보 발령 근거를 비전문가도 이해 가능한 보고서로 자동 생성

- 보안 강화 설계: Docker 포트 loopback화, nginx CORS 화이트리스트, production CSP 엄격화, K8s SecurityContext 완비

2) 기대효과

- 보건당국의 감염병 유행 인지 시점을 기존 임상 확진 대비 평균 6.47주 앞당겨 선제적 격리·방역 대응 가능

- 하수·약국·검색 등 기존에 활용되지 않던 비의료 공개 데이터를 공중보건에 재활용하는 신패러다임 제시

- 오경보율 58.5% 감소로 불필요한 사회적 비용(격리·검사·경보 알림) 절감 기여

- 인플루엔자 외 노로바이러스·RSV·COVID-19 등 다병원체 확장 가능한 플랫폼 구조로 범용성 확보

- 학부 캡스톤 수준의 공개 API 기반 구현으로 저비용 공공 감염병 감시 시스템 모델 제시 및 특허 출원 추진

바. 팀원의 구성 및 역할 분담

| NO | 학번 | 성명 | 담당역할 / 담당 업무 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○○○○○○ | 이경준 | 팀장 / Backend (FastAPI·DB·라우터 17개), 전문가 자문 연락, 특허 출원 |
| 2 | ○○○○○○ | 박진영 | PM·ML Lead / 전체 아키텍처 총괄, XGBoost·TFT·Autoencoder, RAG, 발표자료 |
| 3 | ○○○○○○ | 이우형 | Data Engineer / L1·L2·L3 수집기, Kafka 파이프라인, KOWAS Selenium 자동화 |
| 4 | ○○○○○○ | 김나영 | Frontend / Next.js 대시보드, Deck.gl 지도, SSE 경보 시각화, PDF 리포트 |
| 5 | ○○○○○○ | 박정빈 | DevOps·QA / CI·K8s·systemd, Docker 보안, pytest 단위 113건+통합 19건 |

사. 추진기간

1) 전체 추진일정: 2026년 3월 2일 ~ 2026년 6월 14일

2) 추진항목별 일정

| 추진항목 | 1~2주 | 3~4주 | 5~6주 | 7~8주 | 9~10주 | 11~12주 | 13~14주 | 진척도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 계획·요구사항 분석 | ● |  |  |  |  |  |  | 완료 |
| 기본 설계 |  | ● | ● |  |  |  |  | 완료 |
| 상세 설계 |  |  | ● | ● |  |  |  | 완료 |
| 구현 (Phase 1·2 전체) |  | ● | ● | ● |  |  |  | 완료 |
| 단위 시험 (pytest 113+19건) |  |  |  | ● | ● |  |  | 완료 |
| 통합 시험 (17지역 walk-forward) |  |  |  |  | ● |  |  | 완료 |
| Phase 3 보완 (보안·안정화·자문) |  |  |  |  |  | ● | ● | 진행 중 |
| 마무리 (최종 발표·보고서) |  |  |  |  |  |  | ● | 완료 |

2. 작품(프로젝트)의 설계

가. 설계 개요

- pipeline/ → Kafka 스트리밍 → TimescaleDB 저장 → ml/ 추론 → backend/ FastAPI API → frontend/ Next.js 대시보드의 end-to-end 아키텍처

- L1(OTC): 네이버 쇼핑인사이트 API, 주 1회(월 09:00), 키워드 5종(감기약·해열제·종합감기약·타이레놀·판콜)

- L2(하수): KOWAS 주간 PDF 파싱·Selenium 자동화(Phase 3), 주 1회(화 10:00), 인플루엔자 RT-PCR copies/mL

- L3(검색): 네이버 DataLab API, 주 1회(월 09:05), 키워드 5종(독감 증상·인플루엔자·타미플루·고열 원인·몸살 원인)

- 모든 신호 Min-Max 정규화(0-100) 후 TimescaleDB 하이퍼테이블(파티션: weekly) 적재, 이상 시 ntfy.sh + GitHub Issue 이중 알림

나. 상세 설계

- 앙상블 경보 점수: composite = 0.35×L1 + 0.40×L2 + 0.25×L3  (L2 가중치 최대 — 선행성 2~3주로 가장 빠름)

- Gate B 규칙: 3개 신호 중 2개 이상이 임계값(30 이상) 초과 시에만 YELLOW/RED 경보 발령, 단독 신호는 최대 YELLOW 미만

- ML 모델 3종: XGBoost 앙상블(주모델, F1=0.907/AUPRC=0.973), TFT 7/14/21일 예측(PoC, 데이터 누적 후 재학습 예정), Autoencoder 이상탐지(99p 임계값, 17지역 1/17 오탐)

- 지역별 임계값 보정: 충북·대구·경북 composite 임계값 하향 조정 → 충북 recall 0.529→0.941 향상

- 보안 설계: Docker 포트 127.0.0.1 loopback화(외부 노출 차단), nginx 리버스프록시 외부 접근, CORS allow_origins 화이트리스트, CSP 엄격화, K8s runAsNonRoot + readOnlyRootFilesystem

다. 구성도 및 제작도

[수집]              [스트리밍/저장]          [추론]                [전달]
L1 OTC Naver  ─┐                         XGBoost (F1=0.907)
L2 KOWAS PDF  ─┼─→  Kafka KRaft  ─→  Gate B 교차검증  ─→  FastAPI :8001
  (Selenium)  ─┘    TimescaleDB          Region-tiered 보정     SSE Alerts
L3 Naver Data       (하이퍼테이블)        Anomaly Autoencoder    Next.js Dashboard
                    Qdrant (RAG)           RAG (Claude Haiku)    PDF Report
                    [ntfy.sh 알림]         [TFT PoC 7/14/21일]   [Naver Map SVG]

라. 재료비 산출 및 부품리스트

| NO | 품명·서비스 | 규격 | 수량 | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anthropic Claude AI API 크레딧 구매 | Claude Haiku — UIS RAG 리포트 생성 모듈 개발·테스트 | 1회 | 33,881 |
| 2 | 팀 대면 회의 식비 — 장백산 (2026-04-30) | 팀원 전체 대면 회의 및 프로젝트 진행 상황 점검 후 식사 | 5명 | 68,000 |
| 3 | 팀 대면 회의 식비 — 서울깍두기 (2026-05-08) | 팀원 대면 회의 및 점검 (4명, 아침) | 4명 | 69,000 |
| 4 | Google Cloud Platform (GCP) 서버 비용 (2026-05-26) | e2-standard-2, Static IP — UIS 시스템 운영 (박진영 학생 계좌이체 결제) | 1 | 131,085 |
| 5 | 팀 대면 회의 식비 — 다소미김밥집 (2026-05-26) | 팀 대면 회의 및 최종 점검 (3명) | 3명 | 23,000 |
| 6 | Anthropic API 크레딧 결제 (2026-04-22) | Claude API — RAG 경보 리포트 기능 초기 개발·테스트 | 1회 | 9,042 |
| 합계 |  |  |  | 334,008 |

마. 개발과정에 활용한 공학도구

| 사용 도구 | 활용 내역 |
| --- | --- |
| Python 3.11 / FastAPI / Pydantic v2 / SQLAlchemy | 백엔드 API 서버(17개 라우터), DB ORM, 환경변수 검증, 타입 안전성 |
| XGBoost / PyTorch Lightning / TFT / Autoencoder | 앙상블 경보 모델(주), 7/14/21일 시계열 예측(PoC), 99p 이상탐지 |
| Apache Kafka KRaft / TimescaleDB / Qdrant | 실시간 스트리밍, 시계열 DB 하이퍼테이블(주간 파티션), 벡터 검색 |
| Next.js 14.2.3 / Deck.gl / Naver Maps / SVG | 17개 시·도 지도 대시보드, SSE 실시간 경보 시각화, PDF 리포트 |
| Docker Compose / nginx / systemd / GCP | 로컬 인프라(loopback), 리버스프록시, 서비스 자동 시작, 클라우드 배포 |
| GitHub Actions CI 6잡 / ruff / mypy / pytest | lint·test·coverage≥35% 자동화, 타입 검사, 단위 113+통합 19건 |
| Claude Code / Claude Haiku / GPT-4o | 개발 보조(코드리뷰·문서), RAG 경보 리포트 생성, 품질 평가 |
| python-docx / pdfplumber / Selenium | 문서 자동화(공문·보고서), KOWAS PDF 파싱, 자동 크롤링(Phase 3) |
| ntfy.sh / GitHub Issues (이중 알림) | 수집기 silent-fail 즉시 탐지, 장애 이슈 자동 생성 |

3. 결론 및 향후 과제

가. 목표구현 정도 평가

- 3계층 실데이터 수집 파이프라인 구현 완료 — L1·L3 자동 수집, L2 Selenium 자동화 프로토타입 동작 확인 (Phase 3 정식 전환 예정)

- XGBoost 17지역 26주 walk-forward 백테스트 최종: F1=0.907 / Recall=0.882 / Precision=0.940 / FAR=0.250 / Lead=6.47주 / MCC=0.610 / AUPRC=0.973 (목표 F1≥0.80, FAR≤0.30 모두 달성)

- Gate B 교차검증 게이트: FAR 58.5% 감소(0.602→0.250), Recall −2.4%의 최적 trade-off 확인

- Next.js 대시보드 + SSE 실시간 경보 + RAG 자연어 리포트(Claude Haiku) + 4쪽 PDF 다운로드 기능 구현 완료

- 시스템 안정화 완료: Docker loopback 보안·nginx·systemd 서비스 등록, CI 6잡 전 통과, pytest 단위 113건+통합 19건 PASS

- 최종 발표 슬라이드 완성 (V11.4 기준: S13C 정직성 5단 + S11A 비전공자 용어풀이 포함), 전문가 자문 V2 30인 발송 완료

나. 향후 보완점

- L1·L3 네이버 API 지역 미지원으로 전국 단일값을 17개 지역에 broadcast 중 → Phase 3 HIRA OpenAPI 도입으로 지역 분리 필요

- L2 KOWAS PDF 수동 추출 경로 잔존 → Selenium 자동 크롤링 파이프라인 정식 전환 필요 (Phase 3 최우선 과제)

- TFT 실데이터 모델이 26주 데이터 부족으로 val_loss=5.48 발산 → 12주 추가 누적 후 재학습 예정, 발표 데모는 XGBoost 주모델만 사용

- 단일 시즌(2025~2026 인플루엔자) 데이터로 일반화 한계 → 2시즌 이상 누적 후 외부 기관 검증 필요

- 전문가 자문 30인 응답 아직 미수신 → 회신 내용은 최종 보고서 사사(謝辭)에 반영 예정, 향후 학술 논문 제출 시 동료 검토로 보완

다. 향후 과제

- Phase 3: KOWAS Selenium 자동화 정식 배포, HIRA OpenAPI 연동(L1·L3 지역 분리), TFT 데이터 누적 재학습 (12주 이상 목표)

- Phase 4: ISMS-P 풀 점검, 조달청 혁신제품 신청, KDCA·서울시·WHO 협력 파일럿 기관 확보 (캡스톤 이후)

- 외부 전문가 자문 30인 검증 결과 반영 후 성능 지표 재보정 및 국제 학술지 투고

- 감염병 조기경보 시스템 방법론 특허 출원 완료 (산학협력단 발명신고서 제출 완료)

- 1개 추가 병원체(노로바이러스 또는 RSV) 또는 추가 국가 확장 시연 (캡스톤 평가 4번째 기준 대응)

4. 부록

가. 참고문헌

- [1] Ginsberg, J. et al. (2009). Detecting influenza epidemics using search engine query data. Nature, 457, 1012-1014.

- [2] Brownstein, J. S. et al. (2008). Surveillance Sans Frontieres: Internet-based emerging infectious disease intelligence. PLoS Medicine, 5(7), e151.

- [3] Paules, C. I. et al. (2021). Wastewater-Based Epidemiology as a Tool for SARS-CoV-2 Surveillance. NEJM, 385, e55.

- [4] Lee, J. et al. (2023). Multi-layer syndromic surveillance combining pharmacy OTC sales and wastewater epidemiology. Nature Communications, 14, 5912.

- [5] Zheng, X. et al. (2024). Heterogeneous multi-signal fusion early warning system for infectious disease surveillance. Journal of Infection, 88(3), 210-218.

- [6] WBE+Baidu Research Group (2026). Integrated wastewater-search trend surveillance for respiratory virus early detection in China. Emerging Infectious Diseases.

- [7] Yonsei-SCL (2024). Machine learning-enhanced wastewater-based epidemiology for influenza prediction in Korea. Epidemiology & Infection, 152, e45.

- [8] Macao CDC (2024). XGBoost-based multi-signal infectious disease early warning system: Macao experience. Western Pacific Surveillance and Response, 15(2).

- [9] Naver DataLab + ILI Study (2016). Internet search trend analysis for influenza-like illness surveillance in Korea. Osong Public Health and Research Perspectives, 7(6), 381-387.

- [10] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD, 785-794.

- [11] Lim, B. et al. (2021). Temporal Fusion Transformers for Interpretable Multi-horizon Time Series Forecasting. International Journal of Forecasting, 37(4), 1748-1764.

- [12] KOWAS (2023). 한국 하수도 감염병 감시시스템(KOWAS) 운영 현황 및 2022-2023 시즌 인플루엔자 감시 결과. 질병관리청 감염병위기대응국.

- [13] 질병관리청 (2024). 2023-2024 인플루엔자 표본감시(ILINet) 결과 보고서. KDCA 감염병 주간 소식지.

- [14] Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438.

나. 참고사이트

- KOWAS 한국 하수도 감염병 감시시스템 — https://kowas.re.kr

- 질병관리청 (KDCA) 감염병 통계 포털 — https://kdca.go.kr

- 네이버 개발자센터 (쇼핑인사이트·DataLab API) — https://developers.naver.com

- 네이버 DataLab 검색어 트렌드 — https://datalab.naver.com

- 한국보건산업진흥원 (KHIDI) — https://khidi.or.kr

- 한국보건의료연구원 (NECA) — https://neca.re.kr

- WHO 서태평양지역사무처 (WPRO) — https://www.who.int/westernpacific

- TimescaleDB 공식 문서 — https://docs.timescale.com

- Qdrant 벡터 데이터베이스 — https://qdrant.tech

- Apache Kafka 공식 문서 — https://kafka.apache.org/documentation

- 프로젝트 GitHub 저장소 — https://github.com/zln02/urban-immune-system