## Slide 1
Urban Immune System — 팀 킥오프
2026-04-15 · 감염병 조기경보 AI · LG전자 DX School 공모전 대상(1등)

## Slide 2
🎯 프로젝트 한 줄 요약
• 3-Layer 비의료 신호(약국 OTC + 하수 바이오마커 + 검색 트렌드)로
• 감염병 1~3주 선행 감지 + RAG-LLM 자동 경보 리포트
• B2G 납품 지향 — 질병관리청·광역지자체 레퍼런스 확보 목표
• 기술: TFT + Autoencoder + FastAPI + TimescaleDB + Streamlit/Next.js

## Slide 3
📊 현재 완성도 (L1 스켈레톤 ~ L5 프로덕션)
모듈 | 레벨 | 요약
src/ Streamlit | L3 | 5탭 렌더, 시뮬 데이터, 일부 하드코딩
backend/ FastAPI | L2 | placeholder 다수, JWT·감사로그 미구현
pipeline/ | L2 | Producer 4개, Kafka Consumer 없음
ml/ TFT/AE/RAG | L2 | 모델 정의만, 체크포인트·서빙 wiring 미완
frontend/ Next.js | L1 | 컴포넌트 스텁
tests/ | trivial | 25 pass, 커버리지 낮음

## Slide 4
👥 팀 역할 + 담당 모듈
팀원 | 역할 | 담당 CLAUDE.md
박진영 | PM / ML Lead | ml/, docs/, docs/business/
이경준 | Backend | backend/
이우형 | Data Engineer | pipeline/
김나영 | Frontend | src/ (Phase1), frontend/ (Phase2)
박정빈 | DevOps / QA | infra/, .github/, tests/

## Slide 5
🌿 GitHub 협업 규칙
• 브랜치: main ← develop ← feature/<이니셜>-<작업명>
• PR: develop 1인 승인 / main 2인 승인 + 6 CI Job 전부 통과
• CODEOWNERS — 모듈별 자동 리뷰어 (.github/CODEOWNERS)
• ISSUE/PR 템플릿 (.github/ISSUE_TEMPLATE, pull_request_template)
• Commit 접두어: feat / fix / docs / chore / decision / troubleshoot / milestone

## Slide 6
🔐 팀원 GitHub 권한
팀원 | GitHub Role | 주요 권한
박진영 | Admin | 모든 것 (브랜치 보호·Secrets·릴리스)
이경준 | Write | 자기 feature push / PR 생성·리뷰
이우형 | Write | 동일
김나영 | Write | 동일
박정빈 | Maintain | Actions 재실행·환경변수·PR merge

## Slide 7
⚡ 환경 세팅 3분 가이드
• ssh wlsdud5035@34.64.124.90
• cd ~/urban-immune-system && git fetch origin
• git switch -c feature/<이니셜>-<작업명> origin/develop
• cd <모듈> && claude ← 배지가 뜨면 성공
• 상세: docs/meeting-notes/setup-per-role.md

## Slide 8
🤖 Claude Code 일상 사용
• cd <모듈> && claude — 해당 CLAUDE.md 자동 로드 + 역할 배지
• /commit /review-pr /simplify 내장 Skills
• Stop hook: 세션 종료 시 memory + portfolio 자동 기록
• Opus 지휘 → Haiku/Sonnet 서브에이전트에 병렬 위임(3개 한도)

## Slide 9
📅 캡스톤 발표까지 마일스톤
주차 | 목표 | 담당
7 (다음주) | P0 수치 정직성 복구 (F1/MCC/AUPRC 실측) | 박진영
8 | P1 멀티 시즌 검증 (2022-23, 2023-24) | 박진영
8-9 | P2 실데이터 E2E (Prefect · DB 적재) | 이우형·이경준
9-10 | P3 ML 추론 wiring (ml/serve.py · LGBM) | 박진영
10-11 | P4 라이브 대시보드 · 주간 리포트 | 김나영
11 | B2G 산출물 초안 · 발표 리허설 | 전원
12 (발표) | 데모 스크립트 + 1-click 기동 검증 | 전원

## Slide 10
🏆 1등 진입 3대 핵심
• (1) 수치 정직성 복구 — README F1/Precision 값이 실제 계산 코드로 재현 가능해야 함
• (2) 멀티 시즌 검증 — 2022-23, 2023-24 추가 → 과적합 방어
• (3) 라이브 데모 MVP — docker compose 1명령 15분 내 기동
• → 대학 캡스톤 1등 확률 65% → 85% 목표

## Slide 11
🔧 기술 스택 변경 제안
영역 | 현재 | 제안
파이프라인 | Kafka KRaft | Prefect Cloud 무료 (오버엔지니어링 제거)
배포 | K8s GKE | Phase1은 Cloud Run / Next.js는 Vercel
ML | TFT 단독 | LightGBM 베이스라인 → TFT 단계 승급
벡터 DB | Qdrant | pgvector (TimescaleDB 확장)
RAG | LangChain | 직접 구현 or LlamaIndex

## Slide 12
🛠 병행 도구 (Claude Code 외)
• GitHub Copilot — 학생 무료, 전원 즉시 활성화 권장
• Cursor 무료 티어 (2000 completions/월) — 복잡 멀티파일
• Notion — 회의록·API 명세·데이터 계약
• Discord + GitHub webhook — 실시간 알림 (Slack 90일 제한 회피)
• Figma — Phase2 UI 설계 · Otter.ai — 회의 자동 전사

## Slide 13
🧠 포트폴리오 자동 메모리 (신규)
• docs/portfolio/ — timeline / decisions / troubleshooting / milestones / retrospectives
• Stop hook 이 세션 종료 시 timeline.md 에 자동 append
• 커밋 접두어로 자동 분류: decision:/troubleshoot:/milestone:
• 캡스톤 발표 때 portfolio.html 시연 → 시행착오·결정 과정 심사자에게 제시

## Slide 14
✅ 오늘 액션 아이템
• 박진영: Collaborator 4명 초대 + Secrets 7개 등록 + Branch protection
• 전원: 초대 수락 → SSH 접속 → cd <모듈> && claude 테스트
• 박정빈: Frontend Lint CI 수정 (package-lock.json 이미 생성됨)
• 박진영: P0 성능 측정 노트북 착수 (D+7 데드라인)
• 전원: GitHub Copilot 학생 인증 (education.github.com)
• 전원: decision: 또는 troubleshoot: 접두어 커밋 1건씩 체험

## Slide 15
💬 Q&A
• 자유 질문 / 역할 조정 / 기술 스택 합의
• 다음 정기 회의 시간 결정