## Slide 1
팀 GitHub 협업 가이드
2026-04-28 (W18) 팀 회의 · 박진영 · 첫 PR 1건씩 목표

## Slide 2
🎯 오늘 회의 목표
• 팀원 4명(이경준·이우형·김나영·박정빈) 첫 PR 생성 완주
• 현재 '박진영 원맨쇼 ' → '5인 협업' 전환점 만들기
• 이번 주(W18) 안에 PR 4건 open, 최소 1건 머지
• 캡스톤 1등 진입은 실 커밋 증거 필수 — 교수님이 GitHub 기여 그래프 봄

## Slide 3
📊 현 상태 진단 (솔직)
항목 | 상태 | 조치
Collaborator 초대 | 3/5 (김나영·박정빈 미초대) | 박진영 오늘 웹 UI
Branch Protection | 🔴 main/develop 둘 다 없음 | 박정빈 이슈 #6
열린 이슈 | 4건 (#3~6, 각 팀원 1개씩) | 팀원 각자 assigne 확인
팀원 실 커밋 | W17 0건 · W18 목표 4건 | 오늘 첫 PR 시작
Secrets (API 키) | 미등록 | 박진영 Settings→Secrets
CI 상태 | 🟢 11/11 green | 유지

## Slide 4
👤 팀원별 첫 이슈 (박진영이 미리 생성)
담당 | 이슈 | 난이도 | 시간
이경준 | #3 signals.py 실 DB 쿼리 활성화 | 🟡 중 | 3-4h
이우형 | #4 Kafka Consumer 구현 (critical) | 🟡 중 | 4-6h
김나영 | #5 validation 탭 + PDF 다운로드 | 🟢 쉬움 | 2-3h
박정빈 | #6 Branch Protection + Dependabot | 🟢 쉬움 | 2h

## Slide 5
🚀 첫 PR 만드는 법 (5단계, 전원 공통)
순서대로 실행. Claude Code가 도와줌.
# 1) 최신 develop 동기화
cd ~/urban-immune-system
git fetch origin && git checkout develop && git pull
# 2) 자기 feature 브랜치 (이니셜-작업명)
git switch -c feature/ljn-signals-db-query origin/develop
# 예: feature/lwh-kafka-consumer / feature/nyk-pdf-download / feature/pjb-branch-protection
# 3) Claude 에게 도움 요청
cd backend && claude
# 그 다음 Claude 에게: "이슈 #3 내용대로 signals.py 실 DB 쿼리 붙여줘"
# 4) 로컬 검증
pytest tests/ -q
ruff check .
# 5) 커밋 + PR
git add -A
git commit -m "feat(backend): signals/latest 실 DB 쿼리 (closes #3)"
git push -u origin feature/ljn-signals-db-query
gh pr create --base develop --fill

## Slide 6
📋 PR 체크리스트 (템플릿 자동 뜸)
• [ ] pytest tests/ 통과
• [ ] ruff lint 통과 (해당 모듈)
• [ ] 타입 힌트 추가 (public 함수)
• [ ] SQL 파라미터 바인딩 사용 ($1, :param) — ISMS-P
• [ ] CORS '*' 없음, 기본 비밀번호 없음
• [ ] API 키·토큰 로그 마스킹
• [ ] 영향받는 docs/business/ 검토

## Slide 7
🤝 리뷰 에티켓
• 24시간 내 응답 (급하면 Discord 재촉)
• nit: 접두어는 머지 블록 아님 (개선 제안만)
• suggestion: 접두어는 대안 코드 제시
• LGTM 만 쓰지 말고 '왜 승인하는지 한 줄' 남기기
• 자기 PR 은 자기가 머지, 승인은 반드시 타인이
• develop PR = CODEOWNER 1인 / main PR = CODEOWNER + 박진영 2인

## Slide 8
📝 주간 일지 작성 (매주 일요일 22시 KST)
• cp docs/weekly-reports/_template.md docs/weekly-reports/2026-W18/<이름>.md
• 템플릿 7개 섹션 채우기 (이번 주 한 일·어려움·다음 주·지표·링크·KPT·협업)
• 본인 feature 브랜치에 함께 커밋
• 박진영 월요일 오전: /weekly-report W18 → SUMMARY 자동 병합
• 스코어보드: python scripts/update_scoreboard.py W18

## Slide 9
🏆 기여도 스코어보드 (게이미피케이션)
• 총점 = 커밋×1 + PR머지×5 + PR리뷰×2 + 테스트LoC/10 + 이슈×1
• 1위 → 다음 정기회의 아젠다 선택권 (15분 본인 주제 먼저)
• 2주 연속 1위 → 박진영이 팀 저녁 결제 1회
• 3회 연속 하위권 → 박진영·박정빈 1:1 블로커 제거 미팅
• 매주 월요일 오전 업데이트, docs/weekly-reports/scoreboard.md 확인

## Slide 10
🚨 자주 겪는 문제 FAQ
• Q. claude 명령 없음 → npm install -g @anthropic-ai/claude-code
• Q. git push 인증 에러 → gh auth login --web + gh auth setup-git
• Q. venv 이상 → rm -rf .venv && python3.11 -m venv .venv && pip install -e '.[all,dev]'
• Q. Docker 스택 멈춤 → sudo docker compose up -d
• Q. 내 모듈 외 수정 필요 → Discord #uis-dev 에 담당자 멘션
• Q. pytest 실패 → pytest -v --tb=short 로 스택 확인 or 박정빈 호출
• Q. CI 계속 실패 → PR Checks 탭 로그 보고, ruff check --fix 가 많은 해결책

## Slide 11
🔴 박진영 오늘 회의 전 30분 할 일
• (1) 김나영·박정빈 GitHub 계정으로 Collaborator 초대 (Settings > Access)
• (2) dsadsa2311245 계정이 누구인지 팀에 확인 → CODEOWNERS 갱신
• (3) Branch Protection 설정 (main 2인 승인, develop 1인 승인)
• (4) Secrets 7개 등록 (네이버·KMA·OpenAI·Anthropic·GCP)
• (5) 팀에 Discord 링크 공유: collaboration-guide.md + 본인 이슈 번호

## Slide 12
✅ W18 성공 조건 (이번 주 달성 목표)
• [ ] 팀원 4명 SSH 접속 + cd <module> && claude 배지 확인
• [ ] 팀원 4명 각자 PR 1건 open (이슈 #3-6)
• [ ] 최소 1건 develop 머지
• [ ] 팀원 4명 각자 주간 일지 작성 (docs/weekly-reports/2026-W18/)
• [ ] Branch Protection main·develop 활성화
• [ ] 스코어보드 W18 첫 집계 (python scripts/update_scoreboard.py W18)

## Slide 13
🔗 참고 링크 (오늘 꼭 읽기)
• docs/collaboration-guide.md — 이 가이드 원본 (상세)
• docs/meeting-notes/setup-per-role.md — 팀원별 CLI 가이드
• docs/meeting-notes/2026-04-15_팀킥오프.pdf — 킥오프 자료 (복습)
• GitHub 이슈 #3-6 — 각자 본인 이슈 클릭 → 스펙 확인
• https://github.com/zln02/urban-immune-system/pull/2 — 현재 PR (참고)

## Slide 14
💬 Q&A + 다음 주
• 질문 · 이해 안 되는 부분 다 물어볼 것 (부끄러워 말고)
• 블로커 있으면 바로 Discord #uis-help — Claude 에게 먼저, 그래도 안 되면 팀원
• 다음 회의: W19 월요일 (이번 주 성과 리뷰 + 스코어보드 공개)
• 캡스톤 중간발표 D-9 (4/30) — 오늘이 골든타임