설계(프로젝트) 중간보고서

| 교과목명 | 캡스톤디자인 |
| --- | --- |
| 소 속 | 동신대학교 컴퓨터공학과 |
| 팀 명 | Urban Immune System |
| 과제명 | Urban Immune System — 비의료 다중 신호 교차검증 감염병 조기경보 AI |
| 팀 구 성 |  |
| 구 분 | 성명 (학번) |
| 팀 장 | 이경준 |
| 팀 원 | 박진영 / 이우형 / 김나영 / 박정빈 |

| 제 출 일 | 2026년 5월 15일 |
| --- | --- |
| 지도교수 | ○○○ 교수님 |

1. 서론

가. 개발배경(주제 선정 동기) 및 목표

1) 개발배경(주제 선정 동기)

- 2019년 코로나19 팬데믹 이후 감염병 조기 탐지의 중요성이 부각되었으나, 기존 임상 기반 감시 체계는 확진까지 1~2주의 지연이 발생함

- 병원 방문 전 단계에서 나타나는 시민 행동 데이터(약국 구매·검색 트렌드·하수 바이러스)가 임상 확진보다 선행하는 신호를 포함하고 있음

- 2013년 Google Flu Trends의 과대예측 실패 사례에서 단일 비의료 신호의 한계가 명확히 드러나, 다중 신호 교차검증의 필요성이 제기됨

- 한국 질병관리청(KDCA) 및 지자체 보건당국이 실시간 광역 감염병 감시 도구의 부재로 대응 지연 문제를 겪고 있음

- 공개 API(네이버 쇼핑인사이트·DataLab, KOWAS)와 오픈소스 ML 프레임워크를 활용해 저비용으로 실운영 가능한 PoC 시스템 구축 가능성 검증

2) 개발목표

- 약국 OTC 구매(L1), 하수 바이러스 농도(L2), 검색 트렌드(L3) 3계층 비의료 신호 실시간 수집·정규화 파이프라인 구축

- 17개 시·도 단위로 임상 확진보다 1~3주 선행하는 감염병 조기경보 발령 AI 시스템 개발

- 2-of-3 교차검증 게이트(Gate B) 적용으로 단일 신호 대비 오경보율(FAR) 50% 이상 감소

- XGBoost 앙상블 모델 기반 F1-Score 0.80 이상, FAR 0.30 미만 달성

- Next.js 대시보드 및 RAG 기반 자연어 경보 리포트를 갖춘 B2G 납품 가능 수준의 웹 서비스 구현

나. 작품개요

- Urban Immune System(UIS)은 시민의 비의료 신호 3종을 실시간 융합하여 감염병 유행을 1~3주 앞서 탐지하는 AI 조기경보 시스템

- 약국 의약품 구매(네이버 쇼핑인사이트), 하수 바이러스 농도(질병관리청 KOWAS), 검색 트렌드(네이버 DataLab)를 3계층 신호로 수집

- 수집 신호는 Kafka 스트리밍 → TimescaleDB 하이퍼테이블 저장 → XGBoost 앙상블 실시간 경보 점수 산출의 파이프라인으로 처리

- Gate B 교차검증 규칙: 3개 신호 중 2개 이상 동시 임계값 초과 시에만 경보 발령 → FAR 58.5% 감소 (0.602→0.250)

- 17개 시·도 26주 walk-forward 백테스트: F1=0.907, Recall=0.882, FAR=0.250, Lead Time=6.47주

다. 선행연구 및 제품 관련 자료 조사

- Lee et al. (2023, Nature): OTC 구매×하수 2계층 융합, 단일 지역 Lead 1~2주 → UIS는 3계층으로 확장, 17개 지역 커버

- KOWAS (2023, 질병관리청): 하수 단독 감시, Lead 2~3주 → UIS는 L1·L3 추가 교차검증으로 FAR 개선

- Macao XGBoost (2024): 다중 신호 XGBoost 앙상블, F1=0.85 → UIS는 Gate B 규칙 추가로 F1=0.907 달성

- Google Flu Trends (2013): 검색 트렌드 단독 과대예측 실패 → UIS는 L3 단독 경보 발령 금지 규칙으로 교훈 반영

- Zheng et al. (2024): 중국 2계층 이종 신호 EWS → UIS는 한국 17개 시·도 행정구역 특화 구현으로 차별화

라. 작품(프로젝트)의 목표(개념설계)

- 3계층(L1/L2/L3) 비의료 신호를 독립 수집·Min-Max 정규화(0-100)하여 단일 composite 점수로 융합

- composite 점수 + Gate B 규칙 결합 2단계 경보 시스템: GREEN(composite<30) / YELLOW(30~75) / RED(≥75)

- XGBoost 앙상블(주모델) + TFT 7/14/21일 시계열 예측(보조) + Autoencoder 이상탐지의 3중 ML 파이프라인

- FastAPI REST API(:8001) + Next.js 대시보드 + SSE 실시간 경보 스트림으로 B2G 납품 가능한 웹 서비스 완성

- RAG(검색 증강 생성) 기반 Claude/GPT-4o 자연어 경보 리포트 자동 생성으로 비전문가 보건당국 활용 지원

마. 작품(프로젝트)의 특징 및 기대효과

1) 작품(프로젝트)의 특징

- 3계층 비의료 신호 통합: 임상 데이터 없이 OTC 구매·하수 바이러스·검색 트렌드만으로 조기경보 → 기존 2계층 선행연구 대비 신호 다양성 확보

- Gate B 교차검증 규칙: 2-of-3 신호 동시 초과 시에만 경보 발령 → FAR 58.5% 감소, Recall −2.4%의 최적 trade-off

- 지역별 임계값 차등 보정: 약신호 지역(충북·대구·경북) 별도 임계값 설정으로 알고리즘 수정 없이 recall 향상

- RAG 자연어 리포트: Qdrant 벡터 검색 + LLM으로 경보 발령 근거를 비전문가도 이해 가능한 보고서로 자동 생성

- B2G 지향 설계: 질병관리청·지자체 납품 목표, OpenAPI 문서화 및 K8s 배포 매니페스트 완비

2) 기대효과

- 보건당국의 감염병 유행 인지 시점을 기존 임상 확진 대비 평균 6.47주 앞당겨 선제적 격리·방역 대응 가능

- 하수·약국·검색 등 기존에 활용되지 않던 비의료 공개 데이터를 공중보건에 재활용하는 신패러다임 제시

- 오경보율 58.5% 감소로 불필요한 사회적 비용(격리·검사·경보 알림) 절감 기여

- 인플루엔자 외 노로바이러스·RSV·COVID-19 등 다병원체 확장 가능한 플랫폼 구조로 범용성 확보

- 학부 캡스톤 수준의 공개 API 기반 구현으로 저비용 공공 감염병 감시 시스템 모델 제시 및 특허 출원 추진

바. 팀원의 구성 및 역할 분담

| NO | 학번 | 성명 | 담당역할 / 담당 업무 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○○○○○○ | 이경준 | 팀장 / Backend (FastAPI·DB·라우터 17개), 전문가 자문 연락, 특허 출원 |
| 2 | ○○○○○○ | 박진영 | PM·ML Lead / 전체 아키텍처 총괄, XGBoost·TFT·Autoencoder, RAG, 문서 |
| 3 | ○○○○○○ | 이우형 | Data Engineer / L1·L2·L3 수집기, Kafka 파이프라인, KOWAS 크롤링 |
| 4 | ○○○○○○ | 김나영 | Frontend / Next.js 대시보드, Deck.gl 지도, SSE 경보 시각화 |
| 5 | ○○○○○○ | 박정빈 | DevOps·QA / CI·K8s·systemd, pytest 테스트 113+19건, 보안 점검 |

사. 추진기간

1) 전체 추진일정: 2026년 3월 2일 ~ 2026년 6월 13일

2) 추진항목별 일정

| 추진항목 | 3~4주 | 5~6주 | 7~8주 | 9~10주 | 11주 | 진척도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 계획·요구사항 분석 | ● |  |  |  |  | 완료 |
| 기본 설계 | ● | ● |  |  |  | 완료 |
| 상세 설계 |  | ● | ● |  |  | 완료 |
| 구현 (Phase 1·2) |  | ● | ● |  |  | 완료 |
| 단위 시험 (pytest 113+19건) |  |  | ● | ● |  | 완료 |
| 통합 시험 (17지역 walk-forward) |  |  |  | ● |  | 완료 |
| 전문가 자문 및 보완 (Phase 3) |  |  |  |  | ● | 진행 중 |
| 마무리 (최종 발표·보고서) |  |  |  |  | ● | 예정 |

2. 작품(프로젝트)의 설계

가. 설계 개요

- pipeline/ → Kafka 스트리밍 → TimescaleDB 저장 → ml/ 추론 → backend/ FastAPI API → frontend/ Next.js 대시보드의 end-to-end 아키텍처

- L1(OTC): 네이버 쇼핑인사이트 API, 주 1회(월 09:00), 키워드 5종(감기약·해열제·종합감기약·타이레놀·판콜)

- L2(하수): KOWAS 주간 PDF 파싱, 주 1회(화 10:00), 인플루엔자 RT-PCR copies/mL, 17개 시·도

- L3(검색): 네이버 DataLab API, 주 1회(월 09:05), 키워드 5종(독감증상·인플루엔자·타미플루 등)

- 모든 신호 Min-Max 정규화(0-100) 후 TimescaleDB 하이퍼테이블(파티션: weekly) 적재

나. 상세 설계

- 앙상블 경보 점수: composite = 0.35×L1 + 0.40×L2 + 0.25×L3  (L2 가중치 최대 — 선행성 2~3주로 가장 빠름)

- Gate B 규칙: 3개 신호 중 2개 이상이 임계값(30 이상) 초과 시에만 YELLOW/RED 경보 발령, 단독 신호는 최대 YELLOW 미만

- ML 모델 3종: XGBoost 앙상블(주모델, F1=0.907), TFT 7/14/21일 예측(PoC, val_loss=5.48 Phase3 재학습 예정), Autoencoder 이상탐지(99p 임계값)

- 지역별 임계값 보정: 충북·대구·경북 composite-level 임계값 하향 조정 → 충북 recall 0.529→0.941 향상

- API 설계: FastAPI :8001, 라우터 17개 (signals·predictions·alerts·chat·health), SSE 실시간 경보 스트림

다. 구성도 및 제작도

[수집]              [스트리밍/저장]          [추론]                [전달]
L1 OTC Naver  ─┐                         XGBoost (F1=0.907)
L2 KOWAS PDF  ─┼─→  TimescaleDB  ─→  Gate B 교차검증  ─→  FastAPI :8001
L3 Naver Data ─┘    (하이퍼테이블)        Region-tiered 보정      SSE Alerts
                    Kafka KRaft            Anomaly Detector       Next.js Dashboard
                    Qdrant (RAG)           RAG (Claude/GPT-4o)    PDF Report

라. 재료비 산출 및 부품리스트

| NO | 품명·서비스 | 규격 | 수량 | 금액(원/월) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCP e2-standard-2 (VM) | 2vCPU·8GB·50GB SSD | 1 | ~50,000 |
| 2 | 네이버 API (쇼핑인사이트·DataLab) | 공개 API, 월 쿼터 이내 | 2종 | 0 |
| 3 | OpenAI API (GPT-4o, RAG 폴백) | 종량제 | 데모용 | ~5,000 |
| 4 | Claude API (Haiku, RAG 기본) | 종량제 | 데모용 | ~3,000 |
| 합계 |  |  |  | ~58,000 |

마. 개발과정에 활용한 공학도구

| NO 사용도구 | 활용 내역 |
| --- | --- |
| Python 3.11 / FastAPI / Pydantic / SQLAlchemy | 백엔드 API 서버, DB ORM, 환경변수 검증 |
| XGBoost / PyTorch Lightning / TFT / Autoencoder | 앙상블 경보 모델, 시계열 예측, 이상탐지 |
| Apache Kafka KRaft / TimescaleDB / Qdrant | 실시간 스트리밍, 시계열 DB 하이퍼테이블, 벡터 검색 |
| Next.js 14 / Deck.gl / Naver Maps API | 대시보드, 17개 시·도 지도 시각화 |
| Docker Compose / GitHub Actions CI (6잡) | 로컬 인프라, lint·test·coverage 자동화 |
| ruff / mypy / pytest (113단위+19통합) | 코드 품질, 타입 검사, 커버리지 ≥35% |
| Claude Code / GPT-4o | 코드 리뷰 보조, RAG 보고서 생성 |
| python-docx / pdfplumber / Selenium | 문서 자동화, KOWAS PDF 파싱, 크롤링 |

3. 결론 및 향후 과제

가. 목표구현 정도 평가

- 3계층 실데이터 수집 파이프라인 구현 완료 (L1·L3 자동 수집, L2 수동 PDF → Phase 3 자동화 예정)

- XGBoost 17지역 walk-forward 백테스트: F1=0.907 달성 (목표 0.80 초과 달성)

- FAR 0.250 달성 (목표 0.30 미만 충족), Gate B 효과 58.5% FAR 개선·Recall −2.4% 최적 trade-off

- Next.js 대시보드 + SSE 실시간 경보 + RAG 자연어 리포트 + PDF 다운로드 기능 구현 완료

- pytest 단위 113건·통합 19건, CI 6잡(lint·test·coverage≥35%) 모두 통과, K8s 보안 컨텍스트 완비

나. 향후 보완점

- L1·L3 네이버 API 지역 미지원으로 전국 단일값을 17개 지역에 broadcast 중 → Phase 3 HIRA OpenAPI 도입으로 지역 분리 필요

- L2 KOWAS PDF 수동 추출 → Selenium 자동 크롤링 파이프라인으로 전환 필요 (Phase 3 최우선 과제)

- TFT 실데이터 모델이 26주 데이터 부족으로 val_loss=5.48 발산 → 12주 추가 누적 후 재학습 예정

- 단일 시즌(2025~2026 인플루엔자) 데이터로 일반화 한계 → 2시즌 이상 누적 후 외부 검증 필요

- RAG 리포트 생성 품질에 대한 BLEU/ROUGE 정량 평가 미완 → 향후 자동 평가 파이프라인 구축 필요

다. 향후 과제

- Phase 3: KOWAS 자동 크롤링 구현, HIRA OpenAPI 연동(L1·L3 지역 분리), TFT 데이터 누적 재학습

- Phase 4: ISMS-P 풀 점검, 조달청 혁신제품 신청, KDCA·서울시·WHO 협력 파일럿 기관 확보

- 외부 전문가 자문 30인 검증 완료 후 성능 지표 재보정 및 학술 논문 투고

- 감염병 조기경보 시스템 방법론 특허 출원 (산학협력단 발명신고서 제출 완료)

- 1개 추가 병원체(노로바이러스 또는 RSV) 또는 추가 국가 확장 시연 (캡스톤 평가 4번째 항목)

4. 부록

가. 참고문헌

- Lee, J. et al. (2023). "Multi-layer syndromic surveillance combining pharmacy OTC sales and wastewater epidemiology." Nature Communications.

- KOWAS (2023). 한국 하수도감시 시스템(KOWAS) 인플루엔자 주간 모니터링 보고서. 질병관리청.

- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System." Proceedings of KDD 2016.

- Lim, B. et al. (2021). "Temporal Fusion Transformers for Interpretable Multi-horizon Time Series Forecasting." NeurIPS 2021.

- Ginsberg, J. et al. (2009). "Detecting influenza epidemics using search engine query data." Nature, 457, 1012-1014. (Google Flu Trends)

- Paules, C. I. et al. (2021). "Wastewater-Based Epidemiology as a Tool for SARS-CoV-2 Surveillance." NEJM.

- Zheng, X. et al. (2024). "Heterogeneous multi-signal early warning system for infectious disease surveillance." (China EWS 2-layer)

나. 참고사이트

- KOWAS 한국 하수도감시 시스템: https://kowas.re.kr

- 네이버 개발자센터 (쇼핑인사이트·DataLab API): https://developers.naver.com

- 질병관리청 (KDCA): https://kdca.go.kr

- 한국보건산업진흥원 (KHIDI): https://khidi.or.kr

- 프로젝트 저장소 (비공개, 자문 후 공개 예정): https://github.com/zln02/urban-immune-system